Wykaz zadań wykonanych na terenie Gminy Bartniczka w latach 2015-2018

| Modernizacja dróg |  |
| --- | --- |
| - Opracowano dokumentację na modernizację organizacji ruchu na drogach gminnych. | - Koszt wykonanej dokumentacji – 18.500 zł - Dokumentacja została opracowana w 2015 roku. |
| - Wykonano modernizację organizacji ruchu na drogach gminnych. | - Wartość wykonanego zadania – 38.677,92 zł - W ramach zadania dokonano zainstalowania znaków drogowych oraz zorganizowano ruch zgodnie z zaleceniami organów administracji drogowej i opracowaną dokumentacją. - Zadanie zostało wykonane w 2016 roku. |
| - Modernizacja odcinka drogi Nowe Świerczyny – Szczuka (Gm. Brodnica). | - Wartość wykonanego zadania – 40.897,50 zł - Modernizacja tej drogi polegała na wykonaniu podbudowy na odcinku ok. 500 m pod planowane na rok 2017 powierzchniowe poczwórne utrwalenie. - Zadanie zostało wykonane w 2015 roku. |
| 4. Opracowano kilkanaście dokumentacji projektowo – kosztorysowych pod planowaną na lata 2016, 2017 i 2018 modernizację dróg na terenie gminy Bartniczka. | - Koszt wykonanych projektów: w 2015 r. – 22.632,00 zł w 2016r. – 66.489,70 zł w 2017 r. – 3.300,00 zł Razem: 92.421,70 zł - Dokumentacja została opracowana w latach 2015-2017. |
| 5. Przeprowadzono modernizację drogi bitumicznej Stare Świerczyny – Koziary. | - Koszt wykonanego zadania – 97.193 zł - W ramach realizacji tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości – 21.223,69 zł z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych przy UM w Toruniu. - Długość zmodernizowanej drogi – 1,620 km. - Modernizacja drogi polegała na powierzchniowym utrwaleniu masą i grysami. - Zadanie zostało wykonane w 2016 roku. |
| 6. Przeprowadzono modernizację drogi bitumicznej w Saminie. | - Koszt wykonanego zadania – 30.046,09 zł - Długość zmodernizowanej drogi – 0,870 km. - Modernizacja drogi polegała na powierzchniowym utrwaleniu masą i grysami. - Zadanie zostało wykonane w 2016 roku. |
| 7. Przeprowadzono modernizację drogi bitumicznej w Świerczynkach. | - Koszt wykonanego zadania – 39.259,14 zł - Długość zmodernizowanej drogi – 0,660 km. - Modernizacja drogi polegała na powierzchniowym utrwaleniu masą i grysami. - Zadanie zostało wykonane w 2016 roku. |
| 8. Przeprowadzono modernizację drogi bitumicznej Nowe Świerczyny – Stare Świerczyny. | - Koszt wykonanego zadania – 37.216,01 zł - Długość zmodernizowanej drogi – 1,170 km. - Modernizacja drogi polegała na powierzchniowym utrwaleniu masą i grysami. - Zadanie zostało wykonane w 2016 roku. |
| 9. Przeprowadzono modernizację drogi bitumicznej w Jastrzębiu (od skrzyżowania w kierunku budynku OSP). | - Koszt wykonanego zadania – 90.302,05 zł - Droga została zmodernizowana poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 10. Przeprowadzono modernizację drogi bitumicznej w Jastrzębiu (od skrzyżowania w kierunku kościoła). | - Koszt wykonanego zadania – 26.560,99 zł - Droga została zmodernizowana poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 11. Przeprowadzono modernizację drogi bitumicznej w Jastrzębiu (przy ośrodku zdrowia). | - Koszt wykonanego zadania – 15.598,85 zł - Odcinek drogi został zmodernizowany przez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 12. Przeprowadzono modernizację drogi bitumicznej w Jastrzębiu (przy szkole). | - Koszt wykonanego zadania – 13.800,60 zł - Odcinek drogi został zmodernizowany przez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 13. Przeprowadzono modernizację drogi bitumicznej w Radoszkach (przy kościele). | - Koszt wykonanego zadania – 12.905,00 zł - Odcinek drogi został zmodernizowany przez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 14. Przeprowadzono modernizację drogi bitumicznej w Bartniczce (część ulicy Długiej). | - Koszt wykonanego zadania – 59.068,07 zł - Droga została zmodernizowana przez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 15. Przeprowadzono modernizację drogi bitumicznej w Bartniczce (ul. Łąkowa). | - Koszt wykonanego zadania – 32.983,58 zł - Droga została zmodernizowana przez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 16. Przeprowadzono modernizację dróg bitumicznych w Komorowie (na osiedlu domów jednorodzinnych). | - Koszt wykonanego zadania – 47.554,14 zł - Drogi zostały zmodernizowane przez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 17. Przeprowadzono modernizację drogi Nowe Świerczyny – Szczuka poprzez ułożenie nowej nawierzchni na wcześniej przygotowanej podbudowie z kruszywa. | - Wartość wykonanego zadania – 260.428,45 zł. - W ramach realizacji tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 18. Zakupiono samochód. | - Koszt zakupionego samochodu – 69.500 zł. - Samochód został zakupiony na potrzeby gospodarcze związane z utrzymaniem m.in. dróg. - Samochód zakupiono w 2017 roku. |
| 19. Przeprowadzono modernizację drogi gminnej Nowe Świerczyny – Igliczyzna. | - Koszt wykonanego zadania – 540.971,81 zł - Długość zmodernizowanej drogi – 2,245 km. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 20. Przeprowadzono modernizację drogi gminnej Jastrzębie-Bachor. | - Koszt wykonanego zadania – 626.411,60 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 2,265 km. - W ramach realizacji tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości – 75.200 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przy UM w Toruniu. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 21. Przeprowadzono modernizację drogi gminnej w Łaszewie (w kierunku łąk). | - Koszt wykonanego zadania – 324.390,61 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 1,390 km. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 22. Przeprowadzono modernizację drogi gminnej Grążawy – Bachor. | - Koszt wykonanego zadania – 463.737,06 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 1,860 km. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 23. Przeprowadzono modernizację drogi gminnej Grążawy – Długi Most. | - Koszt wykonanego zadania – 407.823,74 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 1,235 km. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 24. Przeprowadzono modernizację odcinka drogi gminnej w Radoszkach (naprzeciw cmentarza). | - Koszt wykonanego zadania – 68.202,32 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 300 m. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 25. Przeprowadzono modernizację odcinka drogi gminnej w Radoszkach (przy sklepie). | - Koszt wykonanego zadania – 53.587,75 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 285 m. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 26. Przeprowadzono modernizację odcinka drogi gminnej w Radoszkach (do boiska sportowego). | - Koszt wykonanego zadania – 79.270,28 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 220 m. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 27. Przeprowadzono modernizację odcinka drogi gminnej w Saminie (w kierunku Gutowa). | - Koszt wykonanego zadania – 93.390,46 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 355 m. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 28. Przeprowadzono modernizację drogi gminnej Saminie (w centrum wsi). | - Koszt wykonanego zadania – 65.076,77 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 209 m. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 29. Przeprowadzono modernizację drogi gminnej w Komorowie (Skrobacja). | - Koszt wykonanego zadania – 279.961,70 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 1,230 km. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 30. Przeprowadzono modernizację drogi gminnej w Świerczynkach (w kierunku łąk). | - Koszt wykonanego zadania – 98.480,98 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 400 m. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 31. Przeprowadzono modernizację drogi w Gutowie. | - Koszt wykonanego zadania – 129.258,12 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 503 m. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 32. Przeprowadzono modernizację drogi w Bartniczce (ul. Cicha). | - Koszt wykonanego zadania – 37.562,33 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 124 m. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 33. Przeprowadzono modernizację drogi gminnej w Bartniczce (ul. Ustronna). | - Koszt wykonanego zadania – 24.976,28 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 75 m. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 34. Przeprowadzono modernizację drogi gminnej w Łaszewie. | - Koszt wykonanego zadania – 154.640,77 zł. - Długość zmodernizowanej drogi – 495 m. - Modernizacja drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami kamiennymi na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| 35. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Radoszki – Nowe Osiedle. | - Koszt wykonanego zadania – 366.161,70 zł. - Długość przebudowanej nawierzchni – 407 m. - Nawierzchnia drogi została wykonana z kostki brukowej na podbudowie kruszywa łamanego. - Zadanie zostało wykonane w 2018 roku. |
| Gospodarka wodno-ściekowa |  |
| 1. Przebudowano przepompownie ścieków znajdujące się na terenie gminy wraz z utworzeniem centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. | - Koszt zrealizowanego zadania – 1.315.451,79 zł - Do realizacji tego zadania pozyskano dotację w wysokości – 721.567 zł oraz odzyskano z Urzędu Skarbowego podatek VAT w kwocie – 245.978,79 zł - W wyniku tej inwestycji zmodernizowano 11 przepompowni - Zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku. |
| 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bartniczka. | w 2015 roku – Wartość zadania – 37.377,78 zł - Długość wybudowanej sieci – 723 mb - Ilość przyłączy – 11 posesji - w 2016 roku – Wartość zadania – 28.126,38 zł - Długość wybudowanej sieci – 663 mb - Ilość przyłączy – 5 posesji - w 2017 roku – Wartość zadania – 61.083,92 zł - Długość wybudowanej sieci – 440 mb - Ilość przyłączy – 1 posesja - Przebudowa przepompowni – 2 szt. - Budowa przepompowni – 2 szt. - Przygotowanie projektów pod inwestycje – 2 projekty d) w 2018 roku – zadania w trakcie realizacji |
| 3. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bartniczka. | - w 2015 roku – Wartość zadania – 31.941,95 zł - Długość wybudowanej sieci – 2546 mb - Ilość przyłączy – 9 posesji - w 2016 roku – Wartość zadania – 28.006,51zł - Długość wybudowanej sieci – 1640 mb - Ilość przyłączy – 3 posesje - w 2017 roku – Wartość zadania – 57.213,75 zł - Długość wybudowanej sieci – 2329 mb - Ilość przyłączy – 6 posesji - w 2018 roku – zadania w trakcie realizacji |
| 4. Przygotowano dokumentację pod planowaną przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce. | - Koszt opracowanej dokumentacji – 67.035 zł - Dokumentacja została opracowana ze względu na zużycie istniejącej oczyszczalni i pilną potrzebę jej modernizacji i rozbudowy. - Zadanie zostało zakończone w 2017 roku. |
| 5. Aktualnie realizowana jest przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce. | - Szacunkowa wartość realizowanego zadania – około 3.400,000 zł - Na realizację tego zadania ze środków unijnych pozyskano kwotę – 1.380,422 zł (zgodnie z odpisaną umową). - Realizację tego zadania rozpoczęto w październiku 2017r., natomiast zakończenie zgodnie z umową jest planowane do końca listopada 2018 roku. |
| Oświetlenie uliczne i przystanki autobusowe |  |
| 1. Opracowano dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego w Radoszkach (na nowym osiedlu). | - Koszt wykonanej dokumentacji – 5.076,30 zł - Dokumentacja została opracowana w 2015 roku. |
| 2. Przeprowadzono inwestycję polegającą na wybudowaniu nowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Radoszki (na nowym osiedlu). | - Wartość wykonanego zadania – 27.976,17 zł - W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstało 9 nowych punktów świetlnych - Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku. |
| 3. Zakupiono i zamontowano nową wiatę na przystanku autobusowym w Starych Świerczynach. | - Koszt zadania – 3.900 zł - Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku. |
| 4. Zakupiono i zamontowano nową wiatę na przystanku autobusowym w Bartniczce. | - Koszt zakupu – 4.720,50zł - Przystanek wraz z wiatą został utworzony jako miejsce zbiórki dla uczniów dowożonych do szkół. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 5. Wykonano nowe oświetlenie uliczne przy dwóch przystankach autobusowych w miejscowości Świerczynki. | - Wartość wykonanego zadania – 21.974,50 zł. - Na każdym z przystanków zainstalowano słup z lampą solarną. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 6. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jastrzębie i Komorowo. | - Łączny koszt wykonanych projektów – 13.628,50 zł. - Projekty zostały wykonane w 2017 roku. |
| 7. Aktualnie gmina jest w trakcie realizacji zadania p.n. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu na działce nr 237/3” (w kierunku Igliczyzny). | - Przetargowa wartość zadania – 20.910,00 zł - Termin realizacji zadania - październik 2018 rok. - W wyniku planowanej inwestycji powstanie 5 nowych punktów świetlnych. |
| 8. Aktualnie gmina jest w trakcie realizacji zadania p.n. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu na działce nr 233”(w kierunku Gortatowa). | - Przetargowa wartość zadania – 28.789,18 zł - Termin realizacji zadania - październik 2018 rok. - W wyniku planowanej inwestycji powstanie 7 nowych punktów świetlnych. |
| 9. Aktualnie gmina jest w trakcie realizacji zadania p.n. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Komorowie (nowe osiedle)”. | - Przetargowa wartość zadania – 34.271,49 zł - Termin realizacji zadania - październik 2018 rok. - W wyniku planowanej inwestycji powstanie 9 nowych punktów świetlnych. |
| Budowa chodników |  |
| 1. Budowa chodników na terenie Gminy Bartniczka. | a) w 2015 roku – w m. Komorowo – Wartość zadania – 17.448,26 zł - Powierzchnia chodnika – 188 m2 - w m. Bartniczka – Wartość zadania – 56.965,68 zł. ul. Brodnicka - Powierzchnia chodnika – 241 m2 - Do tego zadania uzyskano pomoc o wartości 12.632,10 zł od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. b) w 2016 roku - w m. Bartniczka – Wartość zadania – 56.610,15 zł. ul. Podgórna - Powierzchnia chodnika – 432 m2 c) w 2018 roku – w m. Samin – Wartość zadania – 63.886,20 zł - Przebudowa chodnika – 360 m2 - w m. Radoszki – Wartość zadania – ok. 10.000 zł. - Powierzchnia chodnika –90 m2 - Do zrealizowania tego zadania otrzymano materiał z Powiatu Brodnickiego. |
| Oświata i wychowanie |  |
| 1. Zakupiono tablice interaktywne dla uczniów klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach i Szkoły Podstawowej w Radoszkach. | - Na zrealizowanie tego zadania z budżetu gminy wydano kwotę – 19.364,05 zł co stanowi 25% wartości zadania. Pozostałe 75% kosztów zostało pokryte ze środków unijnych za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. - Zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku. |
| 2. Wykonano monitoring w Szkole Podstawowej w Radoszkach. | - Koszt zadania – 32.987,37 zł - Monitoring został zainstalowany z kamerami w wewnątrz i na zewnątrz budynku. - Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku. |
| 3. Wykonano monitoring w Przedszkolu Publicznym w Łaszewie. | - Koszt zadania – 19.667,70 zł - Monitoring został zainstalowany z kamerami w wewnątrz i na zewnątrz budynku. - Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku. |
| 4. Przeprowadzono modernizację budynku Przedszkola Publicznego w Łaszewie poprzez wymianę okien. | - Wartość wykonanego zadania – 19.596,50 zł - Okna zostały objęte wymianą w budynku, który nie był w pełni objęty remontem w roku powstania przedszkola. - Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku. |
| 5. Utwardzono część placu parkingowego na terenie Szkoły Podstawowej w Radoszkach. | - Wartość wykonanego zadania – 22.942,58 zł. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 6. Wykonano utwardzenie wjazdu na teren Przedszkola Publicznego w Łaszewie. | - Wartość wykonanego zadania – 21.403,21 zł. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 7. Wykonano remont 3 pomieszczeń klasowych oraz klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Radoszkach. | - Wartość wykonanego zadania – 114.000 zł. - Pomieszczenia zostały wyremontowane w związku z powstaniem 8-klasowej Szkoły Podstawowej. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| Ochotnicze Straże Pożarne |  |
| 1. Zakupiono motopompę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grążawach. | - Wartość zakupionej motopompy – 26.900 zł - Środki z budżetu gminy – 5.380 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 21.520 zł OSP otrzymało z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zakup został dokonany w 2015 roku. |
| 2. Przeprowadzono remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu. | - Wartość wykonanego zadania – 29.812,22 zł - W ramach przeprowadzonego zadania zostało wyremontowane pomieszczenie świetlicowe, kuchenne, szatnia, korytarz oraz toaleta. Ponadto obiekt został wyposażony w nowe krzesła, stoły oraz meble do kuchni i sprzet AGD. - Zadanie zostało wykonane w 2015 roku. |
| 3. Opracowano projekt budowlany na rozbudowę remizy strażackiej w Grążawach. | - Wartość wykonanego projektu – 6.799,44 zł - Projekt obejmuje dobudowanie pomieszczenia do przebierania (szatni), pomieszczenia socjalnego, toalety oraz wieży do suszenia węży. - Rozpoczęcie realizacji tego zadania przewiduje się w 2019 roku. - Projekt został wykonany w 2015 roku. |
| 4. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na termomodernizację budynku OSP w Bartniczce (obok UG). | - Wartość wykonanej dokumentacji – 9.305 zł - Projekt został opracowany w 2016 roku. |
| 5. Zakupiono samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaszewie. | - Koszt zakupionego samochodu – 36.000 zł. - Samochód – Opel MOVANO – zakupiono do przewozu strażaków i sprzętu gaśniczego. - Samochód zakupiono w 2017 roku. |
| 6. Przeprowadzono termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartniczce o funkcji garażowo-gospodarczej. | - Koszt wykonanego zadania – 146.297,21 zł. - Do realizacji tego zadania pozyskano dotację w wysokości – 69.998,13 zł ze środków unijnych (RPOWK – PEFRR). |
| Świetlice wiejskie |  |
| 1. Przeprowadzono remont budynku świetlicy wiejskiej w Saminie w części wewnętrznej. | - Wartość wykonanego zadania – 23.480,25 zł - W ramach przeprowadzonego zadania zostało wyremontowane pomieszczenie świetlicowe, kuchenne, wybudowano toaletę. Ponadto obiekt został wyposażony w nowe krzesła, stoły oraz meble kuchenne i sprzęt AGD. - Zadanie zostało wykonane w 2015 roku. |
| 2. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na termomodernizację 4 obiektów kultury w Jastrzębiu, Łaszewie, Nowych Świerczynach i Saminie. | - Łączna wartość wykonanej dokumentacji – 24.200 zł - Projekty zostały opracowane w 2015 roku. |
| 3. Dokonano wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Komorowie. | - Wartość wykonanego zadania – 26.548,96 zł - Budynek gmina pozyskała w 2015 roku nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. - Ze względu na zły stan budynek wymagał kapitalnego remontu. - Wymiana dachu stanowiła I etap remontu. - Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku. |
| 4. Przeprowadzono termomodernizację oraz remont świetlicy wiejskiej w Łaszewie. | - Koszt wykonanego zadania – 159.047,28 zł. - Do realizacji tego zadania pozyskano dotację w wysokości – 109.935,11 zł ze środków unijnych (RPOWK – PEFRR). - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 5. Przeprowadzono termomodernizację świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu. | - Koszt wykonanego zadania – 79.733 zł. - Do realizacji tego zadania pozyskano dotację w wysokości – 55.438,10 zł ze środków unijnych (RPOWK – PEFRR). - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 6. Przeprowadzono termomodernizację świetlicy wiejskiej w Nowych Świerczynach. | - Koszt wykonanego zadania – 154.790,30 zł. - Do realizacji tego zadania pozyskano dotację w wysokości – 61.122,73 zł ze środków unijnych (RPOWK – PEFRR). - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 7. Przeprowadzono termomodernizację świetlicy wiejskiej w Saminie. | - Koszt wykonanego zadania – 40.522,57 zł. - Do realizacji tego zadania pozyskano dotację w wysokości – 24.126,60 zł ze środków unijnych (RPOWK – PEFRR). - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 8. Przeprowadzono termomodernizację oraz całkowity remont świetlicy wiejskiej w Komorowie. | - Wartość wykonanego zadania – 149.254,08 zł. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 9. Przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Starych Świerczynach wraz z wybudowaniem chłodni. | - Wartość wykonanego zadania – 65.805,80 zł - Remontem objęto wnętrze obiektu. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 10. Wybudowano świetlicę wiejską w Bartniczce wraz z parkingiem, wyposażeniem, droga dojazdową i zagospodarowaniem terenu. | - Wartość wykonanego zadania – 1.130.000,00 zł - Zadanie zostało zakończone w 2018 roku. |
| 11. Odnowienie świetlicy wiejskiej w Grążawach. | - Szacunkowy koszt zadania – 16.605 zł. - Zakresem odnowienia budynku objęto oczyszczenie, zagruntowanie oraz pomalowanie ścian zewnętrznych. - Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w październiku 2018 roku. |
| Pomoc społeczna |  |
| 1. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przeprowadzenie remontu budynku przeznaczonego na Dzienny Dom Pobytu „Wigor” w Grążawach z przeznaczeniem dla osób starszych. | - Koszt opracowanej dokumentacji – 25.953 zł - Projekt został opracowany w 2015 roku. |
| 2. Przeprowadzono termomodernizację oraz remont budynku przeznaczonego na Dzienny Dom Pobytu „Wigor” w Grążawach wraz z wyposażeniem. | - Wartość wykonanego zadania – w 2016r. – 296.344,76 zł w 2017r. – 747.255,29 zł Razem: 1.043.600,05 zł - Na przeprowadzenie termomodernizacji pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości – 777.652,22 zł. - Remont obejmował wymianę pokrycia dachu, docieplenie ścian, częściową wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonano nową instalację elektryczną, wymieniono grzejnik CO, dokonano przebudowy pomieszczeń wewnętrznych z położeniem płytek ceramicznych i malowaniem (w tym wyposażenie o wartości ok. 90.000zł). - Zadanie zostało rozpoczęte w 2016 roku, a zakończone w 2017 roku. |
| 3. Zakupiono samochód do dowozu uczestników Dziennego Domu Pobytu „Wigor” w Grążawach. | - Koszt zakupionego samochodu – 99.957 zł - Samochód zakupiono w 2017 roku. |
| 4. Wykonano monitoring oraz alarm w Dziennym Domu Pobytu „Wigor” w Grążawach. | - Koszt wykonanego zadania – 21.000 zł. - Monitoring został zainstalowany z kamerami w wewnątrz i na zewnątrz budynku. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 5. Wybudowano siłownię zewnętrzną w miejscowości Grążawy w ramach zakupu wyposażenia urządzeń Dziennego Domu Pobytu „Wigor”. | - Wartość wykonanego zadania – 17.835 zł. - Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Unijnych (RPOWK – PEFRR). - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 6. Przeprowadzono remont pomieszczeń w budynku gminnym w Gutowie wraz z przystosowaniem na świetlicę środowiskową. | - Wartość wykonanego remontu – 31.047,27 zł. - W ramach przeprowadzonego remontu dokonano wymiany drzwi, wymiany instalacji elektrycznej, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, montażu płyt gipsowych ognioodpornych na suficie, wykonanie gładzi, malowanie ścian, remont podłogi wraz z montażem wykładziny PCV. - Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku. |
| 7. Zakupiono wyposażenie do świetlicy środowiskowej w Gutowie. | - Na zakup wyposażenia świetlicy wydano – 42.797,85 zł. - W ramach wyposażenia zakupiono m. in. meble, tablice, tablicę interaktywną, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, fax, mini wieżę, sprzęt AGD, gry planszowe, naczynia. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 8. Remont budynku gminnego znajdującego się w Grążawach obok Dziennego Domu Pobytu – Wigor. | - Szacowana wartość zadania – ok. 80.000 zł - Zakresem remontu objęto – wymianę pokrycia dachu, wymiany okien, przebudowy komina, malowanie ścian zewnętrznych, renowacja i malowanie drzwi zewnętrznych, wymiana rynien, oczyszczenie fundamentów. - Termin realizacji zadania październik 2018 roku. |
| Kultura fizyczna i sport |  |
| 1. Wybudowano siłownię zewnętrzną w miejscowości Komorowo. | - Koszt wykonanego zadania – 12.300 zł - Zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku. |
| 2. Wybudowano siłownię zewnętrzną w miejscowości Grążawy w ramach zakupu wyposażenia urządzeń Dziennego Domu Pobytu „Wigor”. | - Wartość wykonanego zadania – 17.835 zł. - Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Unijnych (RPOWK – PEFRR). - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 3. Wykonano renowację boiska sportowego przy Gimnazjum Publicznym w Jastrzębiu. | - Wartość wykonanego zadania – 11.500 zł. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| 4. Dokonano przebudowy boiska sportowego w miejscowości Grążawy. | - Wartość wykonanego zadania – 15.466,91 zł - Zadanie zostało wykonane w 2017 i 2018 roku. |
| 5. Wybudowano boisko sportowe do piłki nożnej w Radoszkach. | - Wartość wykonanego zadania – 124.735,18 zł. - Zadanie zostało wykonane w 2017 roku. |
| Usuwanie azbestu |  |
| 1. Realizowano zadanie związane z usuwaniem azbestu z budynków na terenie gminy Bartniczka. | Koszt poniesiony: - w 2015 roku – 12.939 zł - w 2016 roku – 16.429 zł - w 2017 roku – 21.775,82 zł - w 2018 roku – 10.221,07 zł Przy realizacji tego zadania gmina z własnego budżetu wydała w 2017 r. – 6.532,75 zł oraz w 2018 r. – 3.066,32 zł, natomiast pozostała wartość została pokryta, przyznaną gminie dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. |
| Inne |  |
| 1. Wykonano realizację projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bartniczka w latach 2013-2015”. | - Wartość wykonanego zadania – 35.178 zł - W wyniku realizacji projektu zakupiono 4 urządzenia wielofunkcyjne o cechach drukarki skanera, kserokopiarki oraz oprogramowania biurowe. - Zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku - Projekt w całości został sfinansowany przez program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). W ramach tego samego projektu w latach 2013 i 2014 zakupiono m. in. 65 komputerów dla wszystkich szkół prowadzonych przez samorząd gminny oraz 35 komputerów dla mieszkańców spełniających określone kryteria o łącznej wartości ponad 600.000 zł. Przy realizacji tego projektu Gmina Bartniczka nie poniosła żadnego wydatku. |

Wójt Gminy Bartniczka

(-) Wiesław Biegański

Bartniczka, dn. 20 września 2018 r.